YEKDB DEVELOPER NOTES

| Ad ve Soyadı | Yunus Emre KUL |
| --- | --- |
| Bölüm | Bilgisayar Mühendisliği |
| Proje Konusu | YEKDB - Sıfırdan Veritabanı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi |
| Doküman Kodu | 00-01 |
| Yapılanlar | 1. Aşama - Teknoloji, IDE, Mimari ve Dosya Yapısının Belirlenmesi |

Dokümanın Amacı

Bu belge, YEKDB projesinin ilk teknik kararlarını kayıt altına alır. Projede kullanılacak programlama dili, geliştirme ortamı, yardımcı araçlar, başlangıç mimarisi, klasör yapısı ve ilk kilometre taşı bu aşamada kesinleştirilmiştir.

1. Projenin Tanımı ve İlk Aşamanın Kapsamı

YEKDB; hazır bir veritabanını arka planda kullanmadan, SQL benzeri komutları yorumlayabilen ve verileri kendi dosya yapısında saklayabilen eğitim amaçlı bir veritabanı yönetim sistemi olarak geliştirilecektir. Uygulama Windows ve macOS üzerinde çalışabilecek şekilde platform bağımsız tasarlanacaktır.

00-01 aşamasında kodlamaya başlamadan önce teknik temel oluşturulacaktır. Bu aşamanın çıktısı, geliştirme boyunca değişikliklerin kontrollü biçimde uygulanabileceği modüler bir proje iskeletidir.

2. Kesinleştirilen Teknolojiler

| TEKNİK KARAR TABLOSU |  |
| --- | --- |
| Programlama dili | Java 21 LTS |
| Proje yönetimi | Apache Maven |
| IDE | IntelliJ IDEA Community Edition |
| Arayüz | JavaFX - v1.5 aşamasında eklenecek |
| Test altyapısı | JUnit 5 |
| Sürüm kontrolü | Git ve GitHub |
| Veri saklama | YEKDB tarafından yönetilen yerel dosyalar |
| Hedef platform | Windows 10/11 ve macOS |

3. Teknoloji Seçimlerinin Gerekçeleri

Java, aynı kaynak kodun Windows ve macOS üzerinde çalıştırılmasını kolaylaştırır.

Java 21 LTS, uzun süreli destek ve modern dil özellikleri sunduğu için temel sürüm olarak seçilmiştir.

Maven, bağımlılıkların, testlerin ve paketleme işlemlerinin tek bir pom.xml dosyası üzerinden yönetilmesini sağlar.

IntelliJ IDEA Community Edition, Java ve Maven projeleri için yeterli araçlara sahip ücretsiz bir geliştirme ortamıdır.

JavaFX, veritabanı ağacı, SQL editörü ve sonuç grid’i gibi masaüstü bileşenleri için v1.5 aşamasında kullanılacaktır.

JUnit 5, parser ve storage modüllerinin otomatik testlerle doğrulanmasını sağlayacaktır.

4. Kurulacak Yazılımlar

| No | Yazılım | Kullanım Amacı |
| --- | --- | --- |
| 1 | JDK 21 | Java kaynak kodunu derlemek ve çalıştırmak. |
| 2 | IntelliJ IDEA Community | Projeyi geliştirmek, çalıştırmak ve hata ayıklamak. |
| 3 | Git | Yerel sürüm geçmişini yönetmek. |
| 4 | GitHub hesabı ve depo | Kaynak kodu, dokümanları ve sürümleri çevrim içi tutmak. |
| 5 | Maven | Bağımlılık, test ve derleme süreçlerini yönetmek. |
| 6 | JavaFX SDK / Maven bağımlılıkları | v1.5 masaüstü arayüzünü geliştirmek. |
| 7 | Scene Builder - isteğe bağlı | JavaFX ekranlarını görsel olarak tasarlamak. |

5. Kurulum ve Doğrulama Sırası

JDK 21 kurulacak ve JAVA_HOME ortam değişkeni doğrulanacak.

Terminalde java --version ve javac --version komutları çalıştırılacak.

IntelliJ IDEA Community Edition kurulacak.

IntelliJ içinde JDK 21 SDK olarak seçilecek.

Git kurulacak; kullanıcı adı ve e-posta ayarları yapılacak.

YEKDB için Maven tabanlı yeni proje oluşturulacak.

İlk derleme mvn clean test komutuyla doğrulanacak.

GitHub üzerinde YEKDB deposu oluşturulup ilk commit gönderilecek.

java --version javac --version git --version mvn --version

6. Başlangıç Proje Mimarisi

İlk sürümde katmanlar birbirinden ayrılacaktır. Böylece SQL ayrıştırma, sorgu çalıştırma ve dosya işlemleri bağımsız biçimde geliştirilebilir ve test edilebilir.

YEKDB/ ├── pom.xml ├── README.md ├── .gitignore ├── docs/ │ ├── developer-notes/ │ │ └── 00-01-temel-mimari.docx │ ├── diagrams/ │ └── screenshots/ ├── data/ └── src/ ├── main/ │ ├── java/com/yekdb/ │ │ ├── Main.java │ │ ├── core/ │ │ ├── storage/ │ │ ├── parser/ │ │ ├── models/ │ │ ├── utils/ │ │ └── console/ │ └── resources/ └── test/ └── java/com/yekdb/

7. Paketlerin Görevleri

| Paket | Sorumluluk |
| --- | --- |
| core | Komutları çalıştıran ana motor, aktif veritabanı yönetimi ve servis koordinasyonu. |
| storage | Verilerin diske yazılması, diskten okunması ve dosya yollarının yönetimi. |
| parser | SQL metninin tokenlara ayrılması ve çalıştırılabilir komut modellerine dönüştürülmesi. |
| models | Database, Table, Column, Row ve DataType gibi temel veri modelleri. |
| utils | Doğrulama, hata mesajları, metin ve dosya yardımcıları. |
| console | Kullanıcıdan komut alan terminal arayüzü ve sonuçların yazdırılması. |

8. İlk Çalışma Akışı

SQL Komutu ↓ Console ↓ Tokenizer / Parser ↓ Command Model ↓ Core / Query Executor ↓ Storage Engine ↓ YEKDB veri dosyaları

9. İlk Kilometre Taşı

İlk kilometre taşı, aşağıdaki komutların tek bir terminal oturumunda gerçek olarak çalıştırılmasıdır. Veriler program kapatıldıktan sonra kaybolmamalı; sonraki açılışta dosyadan tekrar yüklenebilmelidir.

CREATE DATABASE okul; USE okul; CREATE TABLE ogrenci ( id INT, ad TEXT ); INSERT INTO ogrenci VALUES (1, 'Emre'); SELECT * FROM ogrenci;

Beklenen sonuç: ogrenci tablosunda id değeri 1 ve ad değeri Emre olan kayıt tablo biçiminde görüntülenir.

10. v1.0 Kapsamı

CREATE DATABASE

USE DATABASE

CREATE TABLE

INSERT

SELECT

UPDATE

DELETE

WHERE

PRIMARY KEY

Dosyaya kalıcı kayıt

Basit SQL Parser

Konsol arayüzü

11. Bu Aşamanın Tamamlanma Kriterleri

☐ JDK, IDE, Git ve Maven kurulumlarının doğrulanması.

☐ Maven projesinin hatasız derlenmesi.

☐ Belirlenen paket ve klasör yapısının oluşturulması.

☐ Main sınıfının çalışması ve konsolda YEKDB karşılama mesajının gösterilmesi.

☐ GitHub deposuna ilk commit ve proje dokümanının eklenmesi.

☐ Bir sonraki aşama için CREATE DATABASE tasarımının hazır olması.

12. Sonraki Doküman

00-02 - Konsol Uygulaması, Ana Döngü ve CREATE DATABASE Komutunun Geliştirilmesi