YEKDB DEVOLOPER NOTES

| Ad ve Soyadı | Yunus Emre KUL |
| --- | --- |
| Bölüm | Bilgisayar Mühendisliği |
| Proje Konusu | Veri Tabanı Yönetim Sistemi Kodlanması ve Tasarımı |
| Yapılanlar | 00-0 -Physical Storage Engine |
| Doküman Kodu | 00-05 |

Sprint: 00-05

Version: v0.0.5

# 1. Sprint Goal

Bu sprintin temel amacı, YEKDB'nin fiziksel depolama katmanını (Physical Storage Layer) tamamlamaktır.

Önceki sprintlerde oluşturulan temel mimari üzerine gerçek veri dosyası yönetimi eklenmiş ve veritabanının disk üzerinde kendi dosya formatını oluşturabilmesi sağlanmıştır.

Bu sprint sonunda sistem;

- kendi veri dosyasını oluşturabilen,

- sayfaları fiziksel olarak diske yazabilen,

- tekrar okuyabilen,

- yeniden başlatıldığında verileri koruyabilen

bir depolama motoruna dönüşmüştür.

# 2. Sprint Scope

Bu sprint içerisinde aşağıdaki bileşenler geliştirilmiştir.

Storage Layer

- DataFile

- DatabaseHeader

- Physical Page Architecture

- PageSerializer

- PageManager

- StorageEngine Integration

# 3. DataFile

Bu sprintte DataFile sınıfı tamamen yeniden tasarlanmıştır.

Amaç yalnızca dosya açıp kapatmak değil, fiziksel veritabanı dosyasını güvenli şekilde yönetebilmektir.

Eklenen yetenekler:

- create()

- open()

- close()

- sync()

- append()

- read()

- write()

- resize()

- size()

DataFile artık Storage Engine'in alt katmanını oluşturmaktadır.

# 4. Database Header

YEKDB ilk kez kendi dosya formatına sahip olmuştur.

Veritabanı dosyasının ilk 128 byte'ı yalnızca Database Header için ayrılmıştır.

Header içerisinde;

- Magic Number

- Version

- Page Size

- Total Pages

- Creation Time

- Last Checkpoint

bilgileri tutulmaktadır.

Bu yapı sayesinde gelecekte farklı sürümler arasında uyumluluk sağlanabilecektir.

# 5. Physical Page Architecture

Bu sprintte fiziksel sayfa yapısı yeniden tasarlanmıştır.

Her sayfa sabit boyuttadır.

4096 Byte

Sayfa;

Page Header

+

Payload

şeklinde iki bölümden oluşmaktadır.

Header yalnızca sayfanın meta bilgilerini içerirken gerçek veriler Payload alanında tutulmaktadır.

# 6. Page Serializer

PageSerializer sınıfı geliştirilmiştir.

Görevi;

Page nesnelerini

↓

4096 Byte Binary Format

↓

disk

şeklinde dönüştürmektir.

Aynı zamanda;

disk

↓

binary

↓

Page

dönüşümünü de gerçekleştirmektedir.

Bu yapı sayesinde Java nesneleri ile fiziksel dosya formatı tamamen birbirinden ayrılmıştır.

# 7. Page Manager

Bu sprintte geliştirilen en önemli bileşenlerden biridir.

PageManager;

- sayfa yazma

- sayfa okuma

- offset hesaplama

- fiziksel sayfa doğrulama

işlemlerini yürütmektedir.

Sayfa offseti aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.

offset =DatabaseHeader.HEADER_SIZE+(pageId × PAGE_SIZE)

Bu yapı sayesinde rastgele erişim (Random Access) mümkün hale gelmiştir.

# 8. Storage Engine Integration

StorageEngine tamamen yeniden düzenlenmiştir.

Yeni görevleri;

- veri dosyasını açmak

- DatabaseHeader oluşturmak

- mevcut Header'ı okumak

- PageManager oluşturmak

- sayfa yazmak

- sayfa okumak

- checkpoint yönetmek

olmuştur.

StorageEngine artık Record seviyesinde değil, Page seviyesinde çalışmaktadır.

# 9. Persistent Database

Sprint sonunda ilk gerçek

yekdb.ydb

veritabanı dosyası başarıyla oluşturulmuştur.

İlk çalıştırmada;

- Header oluşturulmuştur.

- İlk fiziksel sayfa yazılmıştır.

İkinci çalıştırmada ise;

- mevcut dosya okunmuştur.

- Header doğrulanmıştır.

- sayfa diskten geri yüklenmiştir.

Bu işlem başarılı şekilde Persistence mekanizmasının çalıştığını göstermektedir.

10. Storage Architecture

YEKDB Engine

│

▼

Storage Engine

│

┌───────────┴───────────┐

▼                       ▼

DatabaseHeader           PageManager

│

▼

PageSerializer

│

▼

DataFile

│

▼

yekdb.ydb

# 11. Test Results

Bu sprint boyunca geliştirilen tüm bileşenler JUnit testleri ile doğrulanmıştır.

DataFile

7 / 7

DatabaseHeader

11 / 11

PageSerializer

11 / 11

PageManager

13 / 13

-------------------

Total

42 / 42

Tüm testler başarıyla tamamlanmıştır.

# 12. Achievements

Bu sprint sonunda;

✔ Fiziksel veri dosyası oluşturuldu.

✔ Binary Page Format geliştirildi.

✔ Database Header tamamlandı.

✔ Physical Page Architecture tamamlandı.

✔ Storage Engine yeniden tasarlandı.

✔ Persistent Storage başarıyla gerçekleştirildi.

✔ Rastgele sayfa erişimi desteklendi.

✔ Dosya formatı standart hale getirildi.

✔ 42 adet JUnit testi başarıyla geçti.

# 13. Next Sprint

Bir sonraki sprintte fiziksel sayfaların içerisine gerçek kayıtların yerleştirilmesine başlanacaktır.

Planlanan bileşenler;

- Record Manager

- Slot Directory

- Free Space Manager

- Record Allocation

- Record Deletion

- Record Update

- First INSERT Algorithm

Bu sprint ile birlikte YEKDB, sayfa tabanlı depolama mimarisinden kayıt tabanlı depolama mimarisine geçiş yapacaktır.

# Sprint Summary

Sprint 00-05, YEKDB projesinin en kritik kilometre taşlarından biridir. Bu çalışma ile birlikte proje, yalnızca bellek üzerinde çalışan bir prototip olmaktan çıkmış; kendi dosya formatına sahip, verileri fiziksel olarak saklayabilen ve yeniden başlatıldığında bu verileri geri yükleyebilen bir veritabanı altyapısına dönüşmüştür. Bu katman, ileride geliştirilecek Record Manager, Index Manager, Transaction Manager ve SQL Engine gibi tüm üst bileşenler için güvenilir bir temel oluşturmaktadır.